### 武汉市市政建设集团关于2014年竣工交付  工程质量等级评定结果的通报

集团公司所属各单位：

2014年里，集团公司所属各单位紧紧围绕集团公司管理目标，公司上下共同努力，在保证质量的前提下，如期交付了一批竣工工程，取得了较好的成绩。2014年12月23日至31日，集团公司技术委员会组织三个评审小组，经过对申报工程的预审，对符合条件的竣工交付工程进行了质量等级评定，其结果已于2015年2月10日至2015年2月17日进行了为期一周的公示。

2014年竣工交付工程共计27项，其中16项被评为优良，11项被评为合格，现予以通报。

附件： 1、武汉市市政建设集团2014年竣工交付工程质量等级汇总表

2、武汉市市政建设集团2014年竣工交付工程质量等级评定结果表

武汉市市政建设集团有限公司

2015年2月10日

附件1：

武汉市市政建设集团2013年竣工交付工程质量等级汇总表

| 序号 | 单 位 | 竣工交付工程（个） |  |  | 质量等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类工程 | B类工程 | 共计（个） | 优良（个） | 优良率（％） |
| 1 | 桥梁公司 | 2 | 1 | 3 | 2 | 66% |
| 2 | 城建公司 | 0 | 5 | 5 | 3 | 60% |
| 3 | 机施公司 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50% |
| 4 | 路桥公司 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 5 | 隧道公司 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50% |
| 6 | 道排公司 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% |
| 7 | 第一直属项目部 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50% |
| 7 | 第二直属项目部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 8 | 第四直属项目部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% |
| 9 | 外埠公司 | 6 | 0 | 6 | 3 | 50% |
| 10 | 青山BT公司 | 3 | 1 | 4 | 3 | 75% |
| 11 | 管理公司 | 17 | 0 | 17 | 10 | 52% |
| 12 | 合计 | 17 | 10 | 27 | 16 | 59% |

附件2：

| 武汉市政建设集团2014年竣工交付工程质量等级评定结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程类别 | 合同类别 | 总投资(万元) | 开、竣工日期 | 建设单位 | 施工单位 | 项目 经理 | 资料 归档 | 评定结果 |
| 1 | 武汉市轨道交通四号线二期工程区间及车站土建施工第十一标段 | 地铁 工程 | A类 | 19980 | 2012.6-2014.7 | 武汉市地铁集团有限公司 | 武汉市桥梁工程有限公司 | 胡国荣 | 已归档 | 优良 |
| 2 | 黄家湖污水处理厂收集系统巡司河东线截污干管工程 | 排水 工程 | B类 | 1379 | 2012.4-2014.1 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 武汉市桥梁工程有限公司 | 程显峰 | 已归档 | 合格 |
| 3 | 武汉新区四明路（四新南路-四新北路）道路排水工程 | 市政 工程 | B类 | 2734 | 2010.5-2013.12 | 武汉新区建设开发投资有限公司 | 武汉市城建工程有限公司 | 李泽体 | 已归档 | 合格 |
| 4 | 武汉光谷大道金融港地下人行通道工程 | 市政 工程 | B类 | 2007 | 2012.12-2014.9 | 武汉光谷建设投资有限公司 | 武汉市城建工程有限公司 | 沈明芳 | 已归档 | 优良 |
| 5 | 武汉机场第二公路通道一期土建工程第S4标段 | 公路 工程 | B类 | 35000 | 2010.8-2014.6 | 武汉天河机场路投资发展有限公司 | 武汉市城建工程有限公司 | 杨孝成 | 已归档 | 优良 |
| 6 | 硚口竹叶海路、竹叶海南路（江发路-张毕懈路）道排工程 | 市政 工程 | B类 | 2654.1 | 2011.11-2012.4 | 武汉市硚口区建设局 | 武汉市城建工程有限公司 | 王功敏 | 已归档 | 合格 |
| 7 | 沿河大道（民族路~大兴路）维修改造工程 | 市政 工程 | B类 | 719.95 | 2013.12-2014.3 | 武汉市汉阳市政建设集团公司 | 武汉市城建工程有限公司 | 张玲 | 已归档 | 优良 |
| 8 | 光谷四路下穿武黄高速通道桥梁工程 | 桥梁 工程 | A类 | 2345 | 2012.3-2014.11 | 武汉光谷投资管理有限公司 | 武汉市市政工程机械化施工有限公司 | 蔡光煌 | 正在 归档 | 合格 |
| 9 | 天鹅湖雨污水及周边环境综合治理工程施工2标段 | 道排 工程 | A类 | 4773 | 2012.7-2014.12 | 武汉市城建基金办污水全收集全处理项目建设管理办公室 | 武汉市市政工程机械化施工有限公司 | 易志涛 | 正在 归档 | 优良 |
| 10 | 芳草二路（东风大道-江城大道）黑色化改造工程 | 市政 工程 | B类 | 2902.6 | 2013.9-2014.12 | 武汉车都建设投资有限公司 | 武汉市市政路桥有限公司 | 张元君 | 正在 归档 | 优良 |
| 11 | 武汉天河机场第二公路通道一期土建工程S5标段 | 公路 工程 | B类 | 38000 | 2011.2-2014.10 | 武汉天河机场路投资发展有限责任公司 | 武汉市市政路桥有限公司 | 刘铁军 | 正在 归档 | 优良 |
| 12 | 武汉化工新城临江大道（八吉府-乙烯专用码头）工程A标段 | 道排 工程 | A类 | 8341.9 | 2009.11-2013.12 | 武汉建兴基础设施建设管理有限公司 | 武汉市市政建设集团隧道工程公司 | 胡国荣 | 已归档 | 合格 |
| 13 | 武汉市二环线东湖路段（东湖宾馆-中北路延长线）道路工程 | 道路 工程 | A类 | 4300 | 2012.4-2013.5 | 武汉城市投资集团有限公司武汉桥建集团 | 武汉市市政建设集团隧道工程公司 | 胡国荣 | 已归档 | 优良 |
| 14 | 武汉市隧道交通4号线一期工程 线网中心园林景观绿化工程第二标段 | 园林 景观 | A类 | 921.6 | 2013.3-2013.4 | 武汉地铁集团有限公司 | 武汉市市政建设集团第一直属项目部 | 马飞 | 已归档 | 合格 |
| 15 | 惠济路（澳门路-永清街）道路改造工程 | 道路 改造 | A类 | 3178.2 | 2013.12-2014.4 | 武汉地产开发投资有限公司 | 武汉市市政建设集团第一直属项目部 | 李汉明 | 已归档 | 优良 |
| 16 | 光谷一路、滨湖路道路改造工程 | 道排 工程 | B类 | 3888 | 2013.10-2014.11 | 光谷建设 | 武汉市市政道路排水工程有限公司 | 曾茂生 | 正在 归档 | 优良 |
| 17 | 神墩二楼（光谷三路-豹澥路）道排工程 | 道排 工程 | A类 | 5013.8 | 2010.6-2014.5 | 光谷建设 | 武汉市市政道路排水工程有限公司 | 曾文兰 | 正在 归档 | 合格 |
| 18 | 青山节能环保科技产业园一期配套道路工程焦沙中路（友谊大道延长线-绿色大道） | 道排 工程 | A类 | 3700 | 2012.1-2013.12 | 武汉市政青山节能环保产业园项目投资有限公司 | 武汉市市政建设集团有限公司青山（国家）节能环保产业园园区道路工程项目部施工单位：桥梁公司 | 李强 | 已归档 | 优良 |
| 19 | 青山节能环保科技产业园一期配套道路工程绿色南路（二十一号公路～焦沙东路） | 道排 工程 | A类 | 2480 | 2012.5-2014.3 | 武汉市政青山节能环保产业园项目投资有限公司 | 武汉市市政建设集团有限公司青山（国家）节能环保产业园园区道路工程项目部施工单位：武汉市市政建设集团第二直属项目部 | 李强 | 已归档 | 优良 |
| 20 | 明德路（杨春湖路～黄鹤路）道路排水工程 | 道排 工程 | B类 | 2400 | 2014.8-2014.12 | 武汉市政化工新城项目投资有限公司 | 武汉市城建工程有限公司东湖新城紫荆路、玉笛路、梅花路、明德路、霞光路和云帆路市政配套工程项目经理部施工单位：武汉市市政建设集团第四直属 项目部 | 杜新德 | 已归档 | 优良 |
| 21 | 武汉化工区雨排水整治工程北湖小港改扩建工程 | 排水明渠 工程 | A类 | 3100 | 2013.5.-2014.5 | 武汉市政化工新城项目投资有限公司 | 武汉市市政建设集团有限公司武汉化工区雨排水整治工程—北湖小港改扩建工程项目部施工单位：武汉市市政建设集团第四直属项目部 | 王斌 | 已归档 | 合格 |
| 22 | 东方大道快速高架项目主体工程4标段 | 市政 桥梁 | A类 | 38870.8 | 2012.5-2013.9 | 南通苏通科技产业园控股发展有限公司 | 武汉市市政建设集团外埠工程公司 | 曾茂生 | 归档 | 优良 |
| 23 | 南门与环城南路交通治理工程RNC13.3合同段-文昌门-和平门立交工程 | 市政 隧道 | A类 | 22461.7 | 2013.9-2014.5 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 武汉市市政建设集团外埠工程公司 | 肖志生 | 正在 归档 | 优良 |
| 24 | 瓯江口新区起步区市政工程第4施工合同段 | 市政 工程 | A类 | 6912.5 | 2012.11-2014.9 | 温州港城发展有限公司 | 武汉市市政建设集团外埠工程公司 | 肖志生 | 正在 归档 | 合格 |
| 25 | 省道335线揭东霖磐立至揭阳高新区地方配套工程 | 公路 工程 | A类 | 41343 | 2012.3-2014.3 | 揭阳市公路局 | 武汉市市政建设集团外埠工程公司 | 阳有力 | 正在 归档 | 优良 |
| 26 | 六景至钦州港公路土建工程N08 合同段 | 公路 工程 | A类 | 16131.8 | 2009.11-2013.3 | 广西金城高速公路有限公司 | 武汉市市政建设集团外埠工程公司 | 阳有力 | 正在归档 | 合格 |
| 27 | 六景至钦州港公路土建工程N011 合同段 | 公路 工程 | A类 | 19379.8 | 2009.11-2013.3 | 广西金城高速公路有限公司 | 武汉市市政建设集团外埠工程公司 | 肖志生 | 正在 归档 | 合格 |

主题词：经济管理 目标 兑现 决定

抄送：集团公司领导层、总部各部门。

武汉市政建设集团总经办                   2014年1月17日印发